ERAMIX PLATFORM

Полное техническое задание

B2B-платформа EraMix — MVP v1.3

Назначение: Единый нормативный документ для проектирования, разработки, тестирования, приёмки, выпуска и эксплуатации MVP: публичный сайт, каталог, ODS Identity, оформление заказов, личный кабинет и административная панель.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Документ | EraMix Platform — Полное техническое задание |
| Версия | 1.3 |
| Дата | 01 августа 2026 |
| Статус | На утверждении |
| Владелец | EraMix / Product Owner |
| Приоритет | Нормативный источник требований для MVP |

Подготовлено на основе исходного MVP ТЗ, Engineering Standards и требований к OpenTelemetry / RFC 5424.

Управление документом

| Версия | 1.3 | Изменения | Автор / владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.08.2026 | Первичная полная редакция технического задания MVP | EraMix / Product Owner |
| 1.1 | 01.08.2026 | Локализованные URL, стабильные publicId, история slug, canonical/hreflang, маршрутизация и критерии приёмки | EraMix / Product Owner |

Порядок приоритета

- Утверждённые изменения к настоящему ТЗ и ADR, явно изменяющие архитектурное решение.

- Настоящее техническое задание и его матрица требований.

- EraMix Engineering Standards.

- OpenAPI-контракт, схемы данных и тесты контрактов, если они не противоречат документам выше.

- Исходный код и фактическая конфигурация среды.

Правило расхождений: Расхождение между кодом, API-контрактом и настоящим ТЗ является дефектом. Исправление выполняется через change request и ADR; молчаливое изменение требований запрещено.

Содержание

Управление документом	2

Порядок приоритета	2

Содержание	2

1. Введение	5

1.1. Цель проекта	5

1.2. Назначение документа	5

1.3. Нормативные термины	5

1.4. Исходные предпосылки	5

2. Объём проекта	6

2.1. Входит в MVP	6

2.2. Не входит в MVP	6

2.3. Критерий успеха MVP	6

3. Заинтересованные стороны и роли	7

3.1. Базовая RBAC-матрица	7

4. Контекст и архитектура	8

4.1. Архитектурный стиль	8

4.2. Модули	9

4.3. Рекомендуемая структура монорепозитория	10

5. Доменная модель	11

5.1. Агрегаты и сущности	11

5.2. Общие правила данных	11

6. Функциональные требования	12

6.1. Публичный сайт	12

6.2. Каталог	13

6.3. Identity и сессии	13

6.4. Оформление заказа	14

6.5. Личный кабинет	15

6.6. Административная панель	15

6.7. Контент и публикация	16

6.8. Уведомления	17

7. UI/UX, доступность и SEO	17

7.1. Ключевые экраны	18

8. API и контракты	18

8.1. Формат успешного ответа	18

8.2. Формат ошибки RFC 9457	19

8.3. Реестр endpoint-групп	19

9. Identity и безопасность	19

9.1. Нормативный профиль	19

9.2. ODS Identity: требуемый интеграционный контракт	20

9.3. Application Security	20

10. Наблюдаемость и логирование	21

10.1. Обязательные поля структурированного лога	22

10.2. Метрики и SLI	22

11. Нефункциональные требования	23

11.1. Целевые показатели	23

11.2. Надёжность	23

11.3. Совместимость	23

12. Технологический стек и правила реализации	24

12.1. Coding standards	24

13. Хранение данных и миграции	24

13.1. Индексный минимум	25

14. Файлы и медиа	26

15. Инфраструктура и развёртывание	26

15.1. Среды	26

15.2. Контейнеры	26

15.3. Release flow	27

15.4. Конфигурация и секреты	27

16. CI/CD и управление изменениями	27

16.1. Git workflow	27

17. Стратегия тестирования	28

17.1. Обязательные E2E-сценарии	28

18. Приёмка MVP	29

18.1. Definition of Ready	29

18.2. Definition of Done	29

18.3. Release acceptance checklist	30

19. Эксплуатация, backup и disaster recovery	30

19.1. Backup policy	30

19.2. Runbooks	31

20. Roadmap	31

21. Риски, зависимости и открытые решения	32

21.1. Change control	32

Приложение A. Матрица трассируемости требований	32

Приложение B. Каталог кодов ошибок	33

Приложение C. Каталог аудируемых событий	34

Приложение D. Реестр архитектурных решений (ADR backlog)	35

Приложение E. Нормативные и справочные источники	35

Исходные материалы EraMix	36

Приложение F. Архитектура локализованных URL и slug lifecycle	37

1. Введение

1.1. Цель проекта

Создать современную production-ready B2B-платформу EraMix. MVP объединяет публичный брендовый сайт, SEO-ориентированный каталог продукции, единую аутентификацию через ODS Identity, оформление заказов, личный кабинет клиента и административный контур. Архитектура должна позволять последовательно добавить CRM, склад, ERP и аналитику без переписывания ядра.

1.2. Назначение документа

зафиксировать продуктовые границы MVP и критерии готовности;

описать целевую архитектуру, доменную модель и контракты;

установить обязательные требования к безопасности, качеству, наблюдаемости и эксплуатации;

дать командам разработки, QA, DevOps, дизайна и бизнеса единый проверяемый источник истины;

сформировать основу для оценки сроков, декомпозиции backlog и приёмки релиза.

1.3. Нормативные термины

| Термин | Смысл |
| --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО / MUST | Требование необходимо выполнить для приёмки. |
| ЗАПРЕЩЕНО / MUST NOT | Решение не допускается без утверждённого исключения. |
| СЛЕДУЕТ / SHOULD | Допустимо отступить только с зафиксированным обоснованием в ADR. |
| МОЖЕТ / MAY | Необязательная возможность, реализуемая при наличии подтверждённой потребности. |

1.4. Исходные предпосылки

Репозиторий проекта на момент подготовки документа не содержит исходного кода; документ описывает целевое состояние и не подтверждает наличие реализации.

ODS Identity является единственным внешним Identity Provider; собственные пароли EraMix в MVP не хранятся.

Онлайн-оплата, фактический складской учёт, резервирование остатков, CRM и ERP не входят в MVP.

Коммерческие цены могут быть скрыты или отображаться по политике EraMix; модель заказа допускает как фиксированную цену, так и последующее подтверждение менеджером.

Локали публичного контента MVP зафиксированы: ru, en и uz. Обязательные реквизиты компании и SLA поддержки требуют бизнес-утверждения до Sprint 1.

2. Объём проекта

2.1. Входит в MVP

| Контур | Результат MVP |
| --- | --- |
| Public Website | Главная, о компании, каталог, карточка товара, сертификаты, инструкции, FAQ, блог, контакты, SEO и sitemap. |
| Identity | OIDC-вход через ODS, локальный профиль по паре issuer + subject, сессия, роли и выход. |
| Catalog | Категории, товары, характеристики, документы, изображения, публикация и поиск/фильтрация. |
| Ordering | Черновик, отправка заказа, позиции, комментарии, способ получения, история и управляемые статусы. |
| Customer Account | Профиль пользователя и компании, список и детали заказов, история изменений, документы. |
| Admin | Управление каталогом, заказами, пользователями/ролями, статьями, FAQ и документами; аудит действий. |
| Platform | PostgreSQL, Prisma, Docker, CI/CD, OpenTelemetry, резервное копирование и эксплуатационные runbooks. |

2.2. Не входит в MVP

эквайринг, онлайн-оплата, возвраты и фискализация;

полноценные CRM-воронки, склад, закупки, производство, бухгалтерия и ERP;

автоматическое ценообразование по сложным договорам и индивидуальным прайс-листам;

мобильные native-приложения;

маркетплейс с внешними продавцами;

публичный API для третьих лиц, если он отдельно не утверждён;

прямое формирование приложением сообщений RFC 5424 и прямое подключение приложения к SIEM.

2.3. Критерий успеха MVP

MVP принят: Пользователь находит товар, проходит вход через ODS, создаёт и отправляет заказ, видит его историю; менеджер обрабатывает заказ и меняет статус; все изменения проверяются правами, аудируются и наблюдаемы; система проходит автоматические и приёмочные тесты и развёртывается воспроизводимо.

3. Заинтересованные стороны и роли

| Роль | Цель | Ключевые полномочия |
| --- | --- | --- |
| Посетитель | Изучить EraMix и продукцию | Просмотр опубликованного контента и каталога |
| B2B-клиент | Оформлять и отслеживать заказы | Профиль, компания, заказы собственной компании, документы |
| Менеджер | Обрабатывать обращения и заказы | Просмотр назначенных/доступных заказов, комментарии, допустимые переходы статусов |
| Контент-редактор | Актуализировать публичные материалы | Статьи, FAQ, страницы, медиа; без доступа к ролям и системным настройкам |
| Администратор | Управлять платформой | Каталог, заказы, пользователи, роли, публикации, аудит в пределах утверждённой матрицы |
| Аудитор / Support | Разбирать инциденты и изменения | Read-only доступ к журналам аудита и техническим идентификаторам |
| Product Owner | Утверждать объём и правила | Приоритет требований, приёмка, change requests |

3.1. Базовая RBAC-матрица

| Ресурс | Клиент | Менеджер | Редактор | Администратор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Публичный каталог | R | R | R | CRUD |
| Собственный профиль | RU | R | R | CRUD |
| Заказы своей компании | CR | R/U | - | CRUD |
| Все доступные заказы | - | R/U | - | CRUD |
| Публичный контент | R | R | CRUD | CRUD |
| Пользователи и роли | - | - | - | CRUD |
| Аудит | - | R (ограниченно) | - | R |

Обозначения: C — create, R — read, U — update, D — delete. Фактические permissions должны быть атомарными (например, order.read, order.transition, catalog.publish), а роли — наборами permissions.

4. Контекст и архитектура

Рисунок 1. Контекст системы EraMix (MVP)

4.1. Архитектурный стиль

ARC-001 Система ОБЯЗАНА быть реализована как modular monolith с явными границами модулей и одним согласованным доменным ядром.

ARC-002 Зависимости между модулями ОБЯЗАНЫ идти через публичные application-интерфейсы или доменные события; прямой доступ к внутренним репозиториям соседнего модуля запрещён.

ARC-003 Слои delivery, application, domain и infrastructure должны быть логически разделены. Домен не зависит от Next.js, Prisma, OIDC SDK или транспорта.

ARC-004 Архитектура должна обеспечивать выделение фонового worker-процесса и будущую экстракцию модуля без изменения внешнего контракта.

ARC-005 Публичный routing ОБЯЗАН использовать стабильный внутренний идентификатор сущности, отдельные локализованные представления и единый URL builder; хранение склеенной строки id-slug как идентификатора запрещено.

Рисунок 2. Модули и инфраструктурные адаптеры

4.2. Модули

| Модуль | Ответственность | Не владеет |
| --- | --- | --- |
| Identity & Access | ODS subject binding, локальный профиль, компания, роли, сессии | Каталогом и статусами заказов |
| Catalog | Категории, продукты, характеристики, документы, изображения, публикация | Пользователями и заказами |
| Ordering | Черновик, отправка, позиции, адрес/получение, переходы статусов, история | Аутентификацией и CMS |
| Content | Страницы, статьи, FAQ, SEO-метаданные, публикация | Товарами и заказами |
| Admin | Use cases административного интерфейса и permission checks | Обходом правил доменных модулей |
| Audit | Неизменяемая история значимых действий | Хранением секретов и payload токенов |
| Notifications | Outbox, шаблоны и доставка уведомлений | Изменением источника истины заказа |

4.3. Рекомендуемая структура монорепозитория

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| apps/web | Next.js приложение: public, account, admin, REST endpoints |
| apps/worker | Фоновая обработка outbox, уведомлений и регламентных задач |
| packages/domain | Сущности, value objects, политики, доменные события |
| packages/application | Use cases, ports, транзакционные границы |
| packages/infrastructure | Prisma, OIDC, mail, object storage, telemetry adapters |
| packages/contracts | OpenAPI 3.2, JSON Schema 2020-12, generated types |
| packages/ui | Общие доступные компоненты и дизайн-токены |
| infra | Docker, Collector, reverse proxy, IaC/deploy manifests |
| docs | ТЗ, ADR, runbooks, threat model, diagrams |

5. Доменная модель

5.1. Агрегаты и сущности

| Сущность | Ключевые поля | Инварианты |
| --- | --- | --- |
| User | id, issuer, subject, email, name, locale, status | issuer + subject уникальны; токены не сохраняются в открытом виде |
| Company | id, legalName, taxId?, contacts, addresses, status | Пользователь видит данные только разрешённой компании |
| Membership | userId, companyId, role, status | Активная связь обязательна для B2B-заказа |
| Category | id, parentId?, status, position; translations | Иерархия без циклов; slug и title принадлежат переводу; canonical route уникален в локали |
| Product | id, publicId, sku, status; translations | sku и publicId уникальны; локализованный slug не является идентификатором товара |
| ProductAsset | productId, kind, url/key, locale, checksum | Тип и доступ контролируются; файл проверен |
| Order | id, number, companyId, customerId, status, delivery, totals? | Все переходы статуса проходят state machine; номер уникален |
| OrderLine | productId, skuSnapshot, titleSnapshot, quantity, unit, priceSnapshot? | quantity > 0; снимок данных не меняется вслед за каталогом |
| OrderStatusHistory | orderId, from, to, actorId, reason, occurredAt | Append-only, запись в той же транзакции |
| Article / Page / FAQ | id, status, publishedAt; translations; routes | Стабильный id; один перевод на locale; один canonical route на перевод; опубликованные старые slug сохраняются |
| AuditEvent | actor, action, target, before/after diff, traceId, occurredAt | Append-only; секреты и чувствительные payload исключены |
| OutboxMessage | type, payload, status, attempts, nextAttemptAt | Создаётся атомарно с доменным изменением |
| ContentTranslation | contentId, locale, title, summary, content, seo | UNIQUE(contentId, locale); язык URL совпадает с языком содержимого; fallback-контент под чужой locale запрещён |
| ContentRoute | translationId, locale, slug, isCanonical, createdAt | UNIQUE(locale, slug) в пределах типа; ровно один canonical route; исторический slug не переиспользуется |
| ProductTranslation | productId, locale, name, slug, description, seo | UNIQUE(productId, locale); текущий slug строит URL вместе с Product.publicId |

5.2. Общие правила данных

Все бизнес-идентификаторы — UUIDv7 либо эквивалентные сортируемые уникальные идентификаторы; публичный номер заказа отдельный и не раскрывает объём бизнеса.

Внутренний id, публичный publicId и локализованный slug являются разными полями. URL вычисляется из компонентов; строка publicId-slug в БД не хранится.

Для внешне адресуемых товаров publicId генерируется криптографически случайно в Base32/эквиваленте, имеет фиксированную длину 10-12 символов и UNIQUE-ограничение. Усечённый UUID/ULID без контроля коллизий запрещён.

Время хранится в UTC с часовым поясом; UI отображает время в выбранной локали/зоне.

Денежные значения при наличии хранятся как integer minor units либо Decimal с явно заданной точностью; float запрещён.

Soft delete применяется только там, где требуется восстановление или ссылки истории; аудит не удаляется обычным CRUD.

Для изменяемых агрегатов используется optimistic concurrency (version/updatedAt + If-Match для API).

JSON-поля допускаются для расширяемых характеристик только с версионированной JSON Schema и индексами для подтверждённых запросов.

6. Функциональные требования

6.1. Публичный сайт

WEB-001 Публичные страницы должны быть доступны без аутентификации и корректно рендериться на сервере для SEO.

WEB-002 Главная должна содержать позиционирование EraMix, ключевые категории/продукты, доверительные материалы и явные CTA.

WEB-003 Разделы «О компании», «Сертификаты», «Инструкции», FAQ, блог и контакты управляются из admin без релиза кода.

WEB-004 Каждая индексируемая сущность должна иметь canonical URL, title, description, Open Graph metadata и управляемый robots policy.

WEB-005 Система формирует sitemap.xml, robots.txt и структурированные данные Schema.org там, где они применимы.

WEB-006 Формы должны валидироваться на клиенте для UX и повторно на сервере по той же схеме контракта.

WEB-007 Публичный сайт должен иметь страницы 404/500 и безопасный пользовательский текст ошибок без технических деталей.

WEB-008 Поддерживаемые locale MVP: ru, en, uz; английский (en) — default locale. Locale является обязательным первым сегментом индексируемого публичного URL. Для входа без locale используется localeDetection=true: Accept-Language выбирает подходящую locale и выполняется redirect на prefixed URL; явно заданный locale в URL имеет приоритет.

WEB-009 Канонические URL: /{locale}/articles/{localizedSlug} для статей; /{locale}/catalog/{publicId}-{localizedSlug} для товаров; /{locale}/account/orders/{orderNumber} для заказов.

WEB-010 Технические сегменты articles, catalog и account стабильны для всех языков и не хранятся в переводах. Их локализация допускается только отдельным ADR и полной redirect-матрицей.

WEB-011 Каждая опубликованная языковая версия формирует self-canonical, полный набор hreflang для доступных переводов и x-default; sitemap содержит только canonical URL.

WEB-012 При отсутствии опубликованного перевода система возвращает 404 либо явный selector; запрещено показывать контент другой локали под запрошенным locale URL.

6.2. Каталог

CAT-001 Каталог отображает только опубликованные категории и товары, соблюдая порядок и иерархию.

CAT-002 Пользователь может искать по названию, SKU и индексируемому описанию, а также фильтровать по категории и утверждённым характеристикам.

CAT-003 Карточка товара содержит SKU, название, описание, единицу измерения, характеристики, изображения, документы и действие добавления в заказ.

CAT-004 Недоступный или снятый с публикации товар не может быть добавлен в новый заказ, но остаётся в снимке ранее созданного заказа.

CAT-005 Admin поддерживает draft/published/archived, предпросмотр, валидацию обязательных полей и безопасную публикацию.

CAT-006 Загрузка файлов ограничивается allowlist MIME/расширений, размером, антивирусной проверкой и вычислением checksum.

CAT-007 Удаление товара, на который есть ссылки заказов, заменяется архивированием.

CAT-008 Product содержит отдельный стабильный publicId; ProductTranslation содержит локализованные name, slug, description и SEO-поля.

CAT-009 Карточка товара разрешается по publicId. Несовпадение slug в запросе с текущим slug выбранной локали вызывает permanent redirect на canonical URL.

CAT-010 Изменение названия товара не меняет slug автоматически. Редактор изменяет slug явным действием с проверкой коллизий, аудитом и cache invalidation.

6.3. Identity и сессии

IAM-001 Аутентификация выполняется только через ODS Identity по OIDC Authorization Code Flow с PKCE.

IAM-002 Приложение проверяет issuer, audience, signature, expiration, nonce и state; алгоритм none запрещён.

IAM-003 Локальная учётная запись создаётся/обновляется по стабильной паре issuer + sub; email не является первичным ключом идентичности.

IAM-004 Скоупы минимальны: openid и только согласованные profile/email/tenant claims. Неизвестные или избыточные скоупы запрещены.

IAM-005 После входа пользователь без активной компании направляется в управляемый onboarding либо получает понятное состояние ожидания привязки.

IAM-006 Сессия хранится в Secure, HttpOnly cookie с подходящим SameSite; фиксация сессии предотвращается её ротацией после входа и повышения привилегий.

IAM-007 Выход завершает локальную сессию и, при поддержке ODS, инициирует RP-Initiated Logout без раскрытия токенов.

IAM-008 Проверка permission выполняется на сервере для каждого защищённого use case; скрытие кнопки в UI не является контролем доступа.

6.4. Оформление заказа

ORD-001 Аутентифицированный клиент может создать один или несколько черновиков заказа для активной компании.

ORD-002 В черновик добавляются опубликованные товары, количество, единица, комментарий к позиции; количество валидируется по правилам продукта.

ORD-003 Заказ содержит контактное лицо, телефон/email, способ получения, адрес или точку самовывоза и общий комментарий.

ORD-004 Перед отправкой сервер повторно проверяет доступность товаров, обязательные поля и право действовать от имени компании.

ORD-005 Отправка заказа идемпотентна по Idempotency-Key; повтор запроса не создаёт дубликат.

ORD-006 После SUBMITTED клиент не меняет состав заказа напрямую; корректировки оформляются менеджером с причиной и аудитом либо новым заказом.

ORD-007 Каждый переход статуса проверяется state machine, ролью, текущей version и обязательными данными перехода.

ORD-008 Клиент видит только разрешённые ему заказы своей компании и публичные комментарии менеджера.

ORD-009 Система формирует уведомление об отправке и значимых изменениях статуса через transactional outbox.

ORD-010 Отмена доступна клиенту только в утверждённых состояниях; после CONFIRMED требуется действие менеджера и причина.

Рисунок 3. Базовая state machine заказа

| Из | В | Кто | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | SUBMITTED | Клиент | Валидный состав, компания и контактные данные |
| SUBMITTED | UNDER_REVIEW | Менеджер / автоназначение | Заказ принят в работу |
| UNDER_REVIEW | WAITING_CONFIRMATION | Менеджер | Уточнены условия; клиенту отправлено предложение |
| WAITING_CONFIRMATION | CONFIRMED | Клиент или менеджер по правилу | Зафиксировано подтверждение и версия условий |
| CONFIRMED | IN_PREPARATION | Менеджер | Заказ передан на подготовку |
| IN_PREPARATION | READY_FOR_PICKUP / READY_FOR_DELIVERY | Менеджер | Выбран корректный вариант получения |
| READY_* | COMPLETED | Менеджер | Заказ выдан/доставлен |
| Допустимые активные | CANCELLED | Клиент/менеджер | Переход разрешён политикой; причина обязательна |

6.5. Личный кабинет

ACC-001 Клиент видит профиль, данные компании и источник подтверждённых атрибутов.

ACC-002 Редактируемые локальные поля отделены от атрибутов, управляемых ODS; ODS-поля не редактируются локально.

ACC-003 Список заказов поддерживает фильтр по статусу/дате, сортировку, пагинацию и пустые состояния.

ACC-004 Деталь заказа показывает позиции-снимки, текущий статус, timeline, комментарии, способ получения и доступные действия.

ACC-005 Документы доступны только авторизованным пользователям с проверкой владения/permission на каждом download URL.

ACC-006 Пользователь может скачать/распечатать представление заказа без раскрытия внутренних комментариев и технических полей.

6.6. Административная панель

ADM-001 Admin расположен в отдельной route group, требует аутентификацию, permission и не индексируется поисковыми системами.

ADM-002 Все списки имеют серверную пагинацию, поиск, фильтры, сортировку, явные loading/empty/error states.

ADM-003 Опасные действия требуют подтверждения, а необратимые операции сведены к минимуму.

ADM-004 Переход заказа отображает допустимые следующие статусы и требует комментарий/причину там, где это задано политикой.

ADM-005 Изменение ролей, публикация контента, изменение заказа и экспорт данных создают audit event.

ADM-006 Массовые операции ограничены allowlist действий, размером batch и отдельным permission.

ADM-007 Имперсонация пользователя в MVP запрещена. Если она появится позже, требуется отдельный ADR, явный баннер и полный аудит.

6.7. Контент и публикация

CMS-001 Страница, статья и FAQ имеют стабильную основную запись со status/publishedAt и отдельный ContentTranslation для каждой locale: title, summary, structured content и SEO-поля.

CMS-002 Rich text хранится в структурированном безопасном формате; произвольный HTML и inline scripts запрещены.

CMS-003 Публикация проверяет уникальность slug, обязательные SEO-поля и валидность внутренних ссылок.

CMS-004 Предпросмотр draft доступен только авторизованному редактору по короткоживущему подписанному URL.

CMS-005 Изменение опубликованного материала инвалидирует соответствующий cache без полного сброса сайта.

CMS-006 Текущий и исторические slug статьи/страницы хранятся в едином ContentRoute/ArticleRoute registry; isCanonical=true допускается ровно для одной записи перевода.

CMS-007 Смена опубликованного slug выполняется транзакционно: старый route становится историческим, новый создаётся canonical, а коллизия возвращает SLUG_CONFLICT.

CMS-008 Старый опубликованный slug возвращает 308 на текущий canonical URL. Redirect chain более одного перехода запрещена.

CMS-009 Исторический slug не удаляется и не переиспользуется другой сущностью, пока существует публичная ссылка или политика retention не разрешает контролируемое удаление.

CMS-010 Изменение title не изменяет slug автоматически; admin показывает предупреждение о SEO-эффекте и preview нового canonical URL.

CMS-011 Slug нормализуется на application boundary, имеет длину 1-180 символов, lowercase, сегменты через дефис; slash, query, fragment, control characters и percent-encoded separators запрещены.

CMS-012 После изменения slug система инвалидирует old/new paths, обновляет sitemap/search index и создаёт audit event content.slug_changed.

6.8. Уведомления

| Событие | Получатель | Канал | Требование |
| --- | --- | --- | --- |
| order.submitted | Клиент + менеджер | Email | Номер, состав/ссылка, время; без чувствительных токенов |
| order.status_changed | Клиент | Email | Публичный статус, комментарий, ссылка |
| order.action_required | Клиент | Email | Что подтвердить и срок, если задан |
| delivery.failed | Support | Alert | Message ID, попытки, traceId; без секретов |

7. UI/UX, доступность и SEO

UX-001 Интерфейс должен быть responsive для 360 px и выше; критические сценарии проверяются на mobile и desktop.

UX-002 Компоненты должны соответствовать WCAG 2.2 Level AA: клавиатура, фокус, контраст, labels, ошибки, landmarks, reduced motion.

UX-003 Каждое действие имеет явное состояние: idle, loading, success, empty, validation error, authorization error, server error.

UX-004 Не допускаются destructive actions без подтверждения и описания эффекта; повторное нажатие не создаёт дубликатов.

UX-005 Тексты ошибок ориентированы на действие пользователя и не раскрывают stack trace, SQL, токены, внутренние пути или персональные данные.

UX-006 URL публичных страниц человекочитаемые и стабильные; slug локализован, а опубликованный прежний URL всегда имеет один permanent redirect на canonical.

UX-007 Переключатель языка ведёт на canonical URL соответствующего перевода той же сущности, а не выполняет механическую замену locale в текущей строке.

UX-008 Если перевода нет, language switcher явно показывает недоступность и не создаёт индексируемый URL с контентом другой локали.

UX-009 Внутренние ссылки, breadcrumbs, Open Graph, JSON-LD и email-шаблоны используют единый типизированный URL builder.

UX-010 404 не перенаправляется массово на главную/категорию. 410 используется для окончательно удалённого материала, а redirect - только при реальной замене.

UX-011 URL не содержит внутренний UUID. Product.publicId и orderNumber считаются публичными непривилегированными идентификаторами и не заменяют authorization.

7.1. Ключевые экраны

| Контур | Экраны |
| --- | --- |
| Public | Главная; о компании; каталог; категория; товар; сертификаты; инструкции; FAQ; блог; статья; контакты; поиск; 404/500 |
| Auth | Начало входа; callback; ошибка ODS; нет доступа/компании; выход |
| Account | Обзор; профиль; компания; мои заказы; новый/черновик; деталь заказа; документы |
| Admin | Dashboard; каталог; товар; категории; заказы; деталь/переход; пользователи/роли; контент; медиа; аудит |

8. API и контракты

Нормативный профиль: OpenAPI 3.2.0 + JSON Schema 2020-12 + RFC 9457. Контракт создаётся до реализации и является проверяемым артефактом CI.

API-001 Все HTTP endpoints версии v1 описываются в едином OpenAPI 3.2 документе и проходят lint + schema validation в CI.

API-002 Request/response schemas используют JSON Schema 2020-12 и запрещают неизвестные поля там, где это безопасно для эволюции.

API-003 Все ошибки API возвращают application/problem+json по RFC 9457.

API-004 Breaking change требует новой major API version либо совместимой миграционной стратегии и утверждённого ADR.

API-005 Пагинация больших коллекций cursor-based; page size ограничен и имеет безопасное значение по умолчанию.

API-006 Создающие команды с риском повтора поддерживают Idempotency-Key и сохраняют результат в пределах установленного TTL.

API-007 Изменение агрегата проверяет версию/If-Match и отвечает 409/412 при конфликте.

API-008 Фильтры, сортировки и include-параметры задаются allowlist; произвольные поля БД от клиента не принимаются.

API-009 OpenAPI 3.2 остаётся source of truth. При временной несовместимости инструмента допускается генерируемый compatibility artifact 3.1.x, но только через ADR и без ручного расхождения.

8.1. Формат успешного ответа

Для одиночного ресурса возвращается сам ресурс либо envelope, если он нужен для metadata. Для коллекций используется единый envelope: data, page.nextCursor, page.hasMore. Временные поля — RFC 3339/ISO 8601 UTC. Enum-значения стабильны и документированы.

8.2. Формат ошибки RFC 9457

| Поле | Обязательность | Назначение |
| --- | --- | --- |
| type | MUST | Стабильный URI типа проблемы |
| title | MUST | Краткий стабильный заголовок |
| status | MUST | HTTP status code |
| detail | SHOULD | Безопасное описание конкретного случая |
| instance | SHOULD | URI/идентификатор экземпляра проблемы |
| code | EraMix extension | Стабильный machine-readable код |
| traceId | EraMix extension | Корреляция с трассировкой; не замена traceparent |
| errors | EraMix extension | Массив ошибок полей: pointer, code, message |

8.3. Реестр endpoint-групп

| Группа | Примеры | Доступ |
| --- | --- | --- |
| System | GET /health/live; GET /health/ready | Infrastructure / ограниченно |
| Auth | GET /auth/login; GET /auth/callback; POST /auth/logout; GET /me | Public callback / session |
| Catalog | GET /api/v1/categories; GET /api/v1/products; GET /api/v1/products/{slug} | Public read |
| Orders | POST /api/v1/orders; GET /api/v1/orders; GET/PATCH /api/v1/orders/{id}; POST .../submit | Customer |
| Admin orders | GET /api/v1/admin/orders; POST .../{id}/transitions | Manager/Admin |
| Admin catalog | CRUD /api/v1/admin/products; categories; assets; publish | Admin |
| Content | GET public content; CRUD /api/v1/admin/pages¦articles¦faq | Public read / Editor |
| Audit | GET /api/v1/admin/audit-events | Auditor/Admin |

9. Identity и безопасность

9.1. Нормативный профиль

На дату документа OAuth 2.1 остаётся активным Internet-Draft. Поэтому EraMix применяет OpenID Connect Core 1.0, действующие OAuth 2.0 RFC и обязательные рекомендации RFC 9700, а также поддерживает совместимость с текущим OAuth 2.1 draft. После публикации OAuth 2.1 как RFC профиль пересматривается через ADR.

| Контроль | Требование |
| --- | --- |
| Flow | Authorization Code + PKCE S256; implicit и password grants запрещены |
| Redirect URI | Точное сопоставление предварительно зарегистрированных HTTPS URI |
| State / nonce | Криптографически случайные, одноразовые, короткоживущие |
| Token validation | issuer, audience, signature, exp, nbf/iat при наличии, nonce; JWKS rotation |
| Token storage | Access/refresh tokens не доступны browser JavaScript; минимальный срок жизни |
| Session | Secure + HttpOnly + SameSite; idle/absolute timeout; rotation |
| Logout | Local session revoke; ODS end-session при поддержке |
| Claims | Allowlist и mapping; отсутствие обязательного claim даёт управляемую ошибку конфигурации |

9.2. ODS Identity: требуемый интеграционный контракт

| Параметр | Требование / решение до разработки |
| --- | --- |
| Issuer / discovery URL | Предоставить для dev, stage, prod; HTTPS; metadata должна быть доступна приложению |
| Client type | Confidential web client; секрет/ключ хранится в secrets manager |
| Redirect URIs | Точный allowlist для каждой среды |
| Scopes | openid обязателен; profile/email и бизнес-scopes — только подтверждённые ODS |
| Required claims | sub, iss, aud; email/name/locale/company claims — по согласованной таблице mapping |
| Role source | По умолчанию роли EraMix локальные; доверять внешним ролям можно только через ADR |
| Logout / revocation | Зафиксировать endpoint и поведение при недоступности ODS |
| Key rotation | JWKS cache с контролируемым TTL и повторным получением при неизвестном kid |

9.3. Application Security

SEC-001 TLS обязателен на внешних и внутренних каналах, где передаются токены, cookies или персональные данные.

SEC-002 CSRF-защита обязательна для cookie-authenticated state-changing запросов; Origin/Referer policy используется как дополнительный контроль.

SEC-003 CSP, безопасный output encoding, sanitization rich text и запрет unsafe eval снижают риск XSS.

SEC-004 SQL строится через параметризованные Prisma API; raw SQL требует review, allowlist и тесты.

SEC-005 Upload обрабатывается вне public webroot, проверяется по размеру/MIME/сигнатуре и выдаётся через контролируемый URL.

SEC-006 Rate limits применяются к auth, search, order submission, upload и admin operations с безопасной деградацией.

SEC-007 Секреты не находятся в git, image layers, browser bundle, логах или error responses; ротация документирована.

SEC-008 Каждый релиз проходит SAST, dependency audit, secret scan, container scan и SBOM generation.

SEC-009 Threat model по STRIDE обновляется для identity, orders, admin, upload и внешних интеграций до production release.

SEC-010 Персональные данные минимизируются, маскируются в UI/logs и имеют утверждённые retention/deletion правила.

10. Наблюдаемость и логирование

Рисунок 4. OpenTelemetry-first pipeline

OBS-001 OpenTelemetry является единым стандартом traces, metrics и logs; приложения экспортируют телеметрию по OTLP через Collector.

OBS-002 W3C Trace Context — единственный основной формат распространения trace context. X-Request-Id может быть вспомогательным, но не заменяет traceparent.

OBS-003 Приложения формируют атрибуты по актуальной стабильной OpenTelemetry Semantic Conventions; Collector не обязан угадывать семантику.

OBS-004 W3C Baggage используется только по allowlist. Токены, email, телефон, ФИО и другие PII/секреты в baggage запрещены.

OBS-005 Внутренние логи — структурированные JSON-события. RFC 5424 разрешён только как export format из Collector в Syslog/SIEM.

OBS-006 Лог в активном span содержит trace_id и span_id; вне span эти поля могут отсутствовать, но event.id/correlation context должен сохраняться там, где это применимо.

OBS-007 Названия span, metric и attributes ограничиваются утверждёнными соглашениями; высококардинальные значения не используются в metric labels.

OBS-008 Collector применяет batch, memory limiter, retry/queue, redaction/filter и routing; приложение не подключается напрямую к каждому backend.

10.1. Обязательные поля структурированного лога

| Поле | Пример / правило |
| --- | --- |
| timestamp | RFC 3339 UTC |
| severity_text / severity_number | INFO / WARN / ERROR и OTel severity |
| message / body | Краткое событие, не stack dump по умолчанию |
| service.name, service.version, deployment.environment.name | Идентификация источника |
| trace_id, span_id | При наличии активного trace/span |
| event.name | Стабильное имя, например order.status_changed |
| http.request.method, http.response.status_code | По актуальным HTTP semantic conventions |
| user.id / company.id | Только внутренние opaque IDs и только когда допустимо политикой |
| error.type | Стабильный класс ошибки; stacktrace только в защищённом backend |

10.2. Метрики и SLI

| Категория | Минимальный набор |
| --- | --- |
| HTTP | request count, duration, active requests, response status |
| Runtime | event loop delay, memory, CPU, process restarts |
| Database | query duration, connection pool, errors, transaction rollbacks |
| Identity | login attempts/success/failure, callback errors, JWKS refresh |
| Orders | submitted count, transition failures, time in status, cancellations |
| Outbox | pending age, attempts, failures, delivery latency |
| Collector | export failures, queue size, dropped telemetry |

11. Нефункциональные требования

11.1. Целевые показатели

| Показатель | Цель MVP | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Доступность production | >= 99,5% в месяц, исключая согласованные окна | Synthetic monitoring + incident log |
| API read p95 | <= 500 ms без учёта ODS/внешних сервисов | Load test на согласованном профиле |
| API write p95 | <= 800 ms без фоновой доставки | Load test |
| LCP public p75 | <= 2,5 s на mobile профиле | Lighthouse/field monitoring |
| CLS public p75 | <= 0,1 | Lighthouse/field monitoring |
| Error rate | < 1% 5xx на нормальной нагрузке | Metrics/SLO |
| RPO | <= 24 h для MVP; целевое улучшение до <= 1 h | Backup policy + restore drill |
| RTO | <= 4 h | Disaster recovery exercise |

Нагрузка для приёмки: До подтверждения бизнес-прогноза базовый профиль: 100 одновременных активных пользователей, 20 RPS устойчиво, кратковременный пик 50 RPS, каталог до 100 000 товаров и до 1 000 000 заказов с обязательной пагинацией. Значения пересматриваются по измерениям.

11.2. Надёжность

Все внешние вызовы имеют timeout, ограниченный retry с jitter и классификацию retryable/non-retryable ошибок.

Retry запрещён для неидемпотентных операций без idempotency mechanism.

Readiness учитывает критические зависимости, liveness не зависит от кратковременной недоступности внешних сервисов.

Фоновые задачи повторяемы, дедуплицируются и переводятся в dead-letter/failed state после лимита попыток.

Потеря доставки email не откатывает подтверждённую транзакцию заказа; ошибка видна в outbox и алерте.

11.3. Совместимость

Последние две major-версии Chrome, Edge, Firefox и Safari; отдельная mobile-проверка Safari iOS и Chrome Android.

JavaScript обязателен для защищённых интерактивных сценариев; публичный SEO-контент доступен через SSR/SSG.

Файлы: PDF и утверждённые офисные/изображения; точный allowlist задаётся политикой upload.

API JSON UTF-8; даты RFC 3339; локаль не влияет на машинный формат чисел и дат.

12. Технологический стек и правила реализации

| Слой | Стандарт |
| --- | --- |
| Frontend / Full-stack | Next.js 16, React 19, TypeScript strict |
| UI | Tailwind CSS 4, shadcn/ui, собственные design tokens |
| Database | PostgreSQL 19 Beta 2; Prisma ORM и версионированные migrations |
| Contracts | OpenAPI 3.2.0; JSON Schema 2020-12; RFC 9457 |
| Identity | OpenID Connect; OAuth security profile (RFC 9700 + OAuth 2.1-compatible) |
| Observability | OpenTelemetry SDK, OTLP, Collector, W3C Trace Context/Baggage |
| Packaging | Docker multi-stage, non-root runtime, pinned base image digest |
| Language/tooling | Версии runtime/package manager фиксируются в репозитории и lockfile |

12.1. Coding standards

TypeScript strict; запрет implicit any и небезопасных cast без локального обоснования.

Domain errors типизированы и маппятся в RFC 9457 на delivery boundary.

Валидация входа выполняется на boundary по schema; внутренние типы не принимают сырые request objects.

Транзакционные границы определяет application use case. Репозитории не открывают транзакции скрыто.

Prisma schema и migration SQL проходят review; prisma db push в production запрещён.

No legacy APIs: deprecated или неутверждённые интерфейсы не вводятся ради краткосрочного обхода.

Комментарии описывают причину/инвариант, а не пересказывают код; public contracts документируются.

Новые зависимости требуют проверки лицензии, поддержки, security history и необходимости.

13. Хранение данных и миграции

DB-001 PostgreSQL является единственным источником истины транзакционных данных MVP.

DB-001a Нормативная версия СУБД: PostgreSQL 19 Beta 2 (19beta2) для local, CI, staging и первоначального production. В каждом контуре фиксируется точный digest образа; не допускаются тихий fallback на PostgreSQL 17/18 или автоматическое обновление. Использование beta в production является явно принятым риском Product Owner.

DB-001b Переход на стабильный PostgreSQL 19 после GA — отдельное изменение production: предварительные backup/restore и migration rehearsal обязательны, а запуск выполняется только после явного разрешения на deployment. До этого момента production остаётся на зафиксированном 19beta2.

DB-002 Каждое изменение schema оформляется Prisma migration, коммитится и проверяется на чистой и обновляемой базе.

DB-003 Production migration выполняется отдельным контролируемым шагом с backup/rollback plan и наблюдаемым результатом.

DB-004 Миграции должны быть backward-compatible для rolling deployment: expand, backfill, switch, contract.

DB-005 Индексы проектируются по реальным query paths; все list endpoints имеют bounded queries и пагинацию.

DB-006 Удаление/анонимизация персональных данных выполняется отдельным use case и не разрушает обязательный бизнес-аудит.

DB-007 Для ContentRoute/ArticleRoute обязателен UNIQUE(locale, slug) и частичный UNIQUE(translation_id) WHERE is_canonical = true.

DB-008 Для ContentTranslation обязателен UNIQUE(content_id, locale); связь route -> translation обязана проверять совпадение locale составным foreign key либо эквивалентным DB constraint.

DB-009 Изменение canonical route выполняется одной Prisma transaction; unique violation маппится в RFC 9457 SLUG_CONFLICT и не оставляет перевод без canonical route.

DB-010 Backfill локализованных slug выполняется по expand-backfill-switch-contract; до переключения чтения проверяются коллизии, redirect history и полнота locale.

13.1. Индексный минимум

| Объект | Индексы / ограничения |
| --- | --- |
| User | UNIQUE(issuer, subject); index(email) если поиск разрешён |
| Membership | UNIQUE(user_id, company_id); indexes company_id/status |
| Product | UNIQUE(sku); UNIQUE(public_id); index(status, category_id, position) |
| Order | UNIQUE(number); index(company_id, created_at desc); index(status, updated_at) |
| OrderStatusHistory | index(order_id, occurred_at); append-only |
| Content | index(status, published_at); основной id не зависит от locale/slug |
| Outbox | index(status, next_attempt_at); unique deduplication key where needed |
| AuditEvent | index(target_type, target_id, occurred_at); index(actor_id, occurred_at) |
| ContentTranslation | UNIQUE(content_id, locale); index(locale, title) только для подтверждённого поиска |
| ContentRoute | UNIQUE(locale, slug); partial UNIQUE(translation_id) WHERE is_canonical=true; index(translation_id, is_canonical) |
| ProductTranslation | UNIQUE(product_id, locale); UNIQUE(locale, slug) если slug участвует в поиске/админской валидации |

14. Файлы и медиа

Бинарные файлы хранятся в S3-compatible object storage или эквиваленте; БД хранит metadata, key, checksum и доступ.

Публичные assets и закрытые документы разделены по bucket/prefix и policy; закрытые выдаются short-lived signed URL либо через authorized proxy.

Имя файла пользователя не используется как storage key; path traversal исключается.

Изображения оптимизируются, имеют width/height и alt metadata; оригинал сохраняется по политике.

Удаление файла возможно только после проверки ссылок; orphan cleanup — фоновой задачей с dry-run и аудитом.

15. Инфраструктура и развёртывание

15.1. Среды

| Среда | Назначение | Данные / доступ |
| --- | --- | --- |
| Local | Разработка | Синтетические данные; локальные контейнеры |
| CI | Изолированные проверки | Ephemeral DB; без production secrets |
| Development | Интеграция команды | Тестовый ODS tenant; синтетика |
| Staging | Релиз-кандидат и UAT | Production-like, обезличенные/синтетические данные |
| Production | Рабочая система | Least privilege; change control; monitoring |

15.2. Контейнеры

Multi-stage build; runtime image не содержит исходники, dev dependencies, package manager cache и build secrets.

Процесс работает non-root, filesystem read-only где возможно, writable paths ограничены.

Base image фиксируется digest; SBOM и vulnerability scan привязаны к release artifact.

Container получает конфигурацию через environment/secrets; образ одинаков для staging и production.

Graceful shutdown завершает HTTP и фоновые операции в установленный timeout.

15.3. Release flow

- Merge в защищённую основную ветку после обязательных review и зелёных checks.

- Сборка immutable image один раз; присвоение version и commit SHA; генерация SBOM и подпись артефакта.

- Развёртывание того же digest в staging, migration check, smoke, E2E и UAT.

- Утверждение promotion в production; backup/restore readiness и change record.

- Backward-compatible migration, затем rolling/blue-green deployment приложения.

- Автоматические smoke и SLO checks; наблюдение установленного окна.

- Rollback приложения на предыдущий digest при нарушении gate; data rollback только по отдельному плану.

15.4. Конфигурация и секреты

Все переменные документированы и валидируются при старте; отсутствие обязательной переменной завершает процесс с безопасной ошибкой.

Секреты выдаются через secrets manager/защищённую систему CI и никогда не печатаются целиком.

Разные среды используют разные ODS clients, DB credentials, encryption keys и telemetry endpoints.

Feature flags имеют владельца, срок удаления и безопасное значение по умолчанию.

16. CI/CD и управление изменениями

| Gate | Обязательная проверка |
| --- | --- |
| Source | format/lint, TypeScript strict, forbidden patterns |
| Contracts | OpenAPI lint/validate, schema tests, generated client diff |
| Unit | Domain and application tests; deterministic |
| Integration | PostgreSQL + Prisma migrations + repositories + auth adapters |
| E2E | Public browse, ODS test flow, submit order, admin transition, permissions |
| Security | SAST, dependency/license, secret scan, container scan, SBOM |
| Build | Production build and immutable image |
| Quality | A11y smoke, Lighthouse budget, API/load smoke |
| Deploy | Migration gate, health/smoke, observed terminal status |

16.1. Git workflow

Trunk-based development с короткоживущими branches и защищённой основной веткой.

Merge только через MR/PR, минимум один review; CODEOWNERS для security, contracts, migrations и infra.

Conventional Commits или эквивалентная стабильная схема; release notes генерируются из проверяемых metadata.

Force push и прямой push в protected branches запрещены; CI нельзя обходить allow_failure/|| true для обязательных gates.

ADR обязателен для изменения архитектурного стиля, identity profile, публичного API, модели tenancy, persistence или observability pipeline.

17. Стратегия тестирования

| Уровень | Что проверяет | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Unit | Инварианты, policies, state machine, mappers | Быстро, без сети/БД; критическая доменная логика покрыта полностью по ветвям |
| Contract | OpenAPI/JSON Schema/RFC 9457 | Все примеры валидны; provider/consumer не расходятся |
| Integration | Prisma/PostgreSQL, транзакции, OIDC adapter, storage | Реальные зависимости в контейнерах или официальные test doubles |
| E2E | Критические user journeys | Стабильные сценарии на staging-like среде |
| Security | AuthZ, CSRF, XSS, upload, rate limit, dependency/image | Нет открытых Critical/High без утверждённого risk acceptance |
| Performance | API, catalog, order submission, DB | Выполнены цели раздела 11 на согласованном профиле |
| Recovery | Backup restore, rollback, dependency outage | RPO/RTO подтверждены протоколом учения |

17.1. Обязательные E2E-сценарии

- Посетитель открывает каталог, фильтрует товары и переходит в карточку по индексируемому URL.

- Посетитель открывает статью на ru/en/uz по canonical slug; metadata содержит self-canonical, hreflang и x-default.

- Запрос старого slug статьи получает один 308 на новый canonical URL; не возникает redirect loop/chain.

- Запрос товара с корректным publicId и устаревшим slug получает 308; неизвестный publicId возвращает 404.

- Попытка присвоить занятый current/history slug возвращает RFC 9457 SLUG_CONFLICT и не изменяет canonical route.

- Переключение языка ведёт на локализованный slug того же объекта; отсутствующий перевод не подменяется другой локалью.

- Новый пользователь входит через тестовый ODS, создаётся локальный профиль по issuer + sub.

- Пользователь без компании не получает доступ к чужим заказам и видит управляемый onboarding/error state.

- Клиент создаёт черновик, добавляет позиции и отправляет заказ; повтор с тем же Idempotency-Key не дублирует заказ.

- Менеджер переводит заказ по допустимой цепочке; недопустимый переход возвращает RFC 9457 conflict.

- Клиент видит timeline и только публичный комментарий; внутренний комментарий отсутствует в API response.

- Редактор публикует статью; публичная страница обновляется, sitemap/canonical корректны.

- Пользователь без permission не получает admin data даже при прямом вызове endpoint.

- Техническая ошибка коррелируется traceId, но response/log не раскрывает token или PII.

18. Приёмка MVP

18.1. Definition of Ready

требование имеет ID, бизнес-цель, сценарий, критерии приёмки и владельца;

макеты/состояния UI и API contract согласованы до реализации;

зависимости, security/privacy impact, telemetry и migration impact определены;

открытые вопросы не меняют смысл решения либо имеют явного владельца и срок;

оценка включает тесты, документацию, observability и deployment.

18.2. Definition of Done

код reviewed, соответствует слоям и не нарушает boundaries;

OpenAPI/JSON Schema и generated artifacts синхронизированы;

unit/integration/contract/E2E tests зелёные; негативные permissions tests обязательны;

миграции применяются с нуля и с предыдущей release schema; rollback/forward-fix plan описан;

логи, traces, metrics, dashboards и alerts добавлены для новой критической функции;

security, accessibility и performance gates пройдены;

runbook/user documentation обновлены; acceptance criteria подтверждены на staging.

18.3. Release acceptance checklist

| # | Условие | Доказательство |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все MUST-требования MVP реализованы либо имеют утверждённый waiver | Traceability matrix |
| 2 | ODS login/logout и claim mapping подтверждены в production-like tenant | E2E report |
| 3 | Order state machine и RBAC проходят позитивные/негативные тесты | Test report |
| 4 | OpenAPI 3.2 contract опубликован и валиден | CI artifact |
| 5 | Нет Critical/High vulnerabilities без подписанного risk acceptance | Security report |
| 6 | SLO/load profile выполнен | Performance report |
| 7 | Backup восстановлен в изолированной среде | Restore protocol |
| 8 | Dashboards/alerts/runbooks проверены | Operations sign-off |
| 9 | Production deployment завершился и smoke green | Deployment record |
| 10 | Product Owner подписал UAT | Acceptance act |
| 11 | Локализованные URL, canonical/hreflang, slug history, redirects и collision handling подтверждены для ru/en/uz | SEO integration + E2E report |

19. Эксплуатация, backup и disaster recovery

19.1. Backup policy

Шифрованный backup PostgreSQL не реже одного раза в сутки; WAL/PITR включается, если инфраструктура поддерживает целевой RPO.

Копии хранятся отдельно от production account/host; retention: 30 ежедневных и 12 еженедельных как стартовая политика.

Object storage metadata и критические assets входят в согласованный backup/replication plan.

Успех backup — не только exit code: проверяются размер, checksum, каталог и доступность копии.

Restore drill проводится до запуска и затем не реже квартала; фиксируются время, RPO/RTO и обнаруженные пробелы.

19.2. Runbooks

| Runbook | Минимальное содержание |
| --- | --- |
| ODS outage | Симптомы, dashboard, graceful error, запрет локального bypass login, эскалация |
| Database unavailable | Readiness, connection pool, restart limits, recovery, data integrity checks |
| Failed migration | Stop rollout, evidence capture, forward-fix/rollback decision, restore boundary |
| Order submission errors | Idempotency verification, DB/outbox checks, safe retry |
| Telemetry loss | Collector queue/exporter health, disk/memory, fallback and recovery |
| Security incident | Containment, evidence preservation, secret rotation, notification and postmortem |

20. Roadmap

| Фаза | Состав | Архитектурная подготовка в MVP |
| --- | --- | --- |
| 1 — MVP | Public + ODS + Catalog + Ordering + Account + Admin | Модули, contracts, audit, outbox, observability |
| 2 — Account+ | Документы, пользователи компании, расширенные уведомления | Membership и permission model |
| 3 — CRM | Лиды, клиенты, коммуникации, pipeline | Company/customer IDs и domain events |
| 4 — Warehouse | Остатки, резервы, движения, отгрузка | Product/SKU и order line snapshots |
| 5 — ERP/Analytics | Финансы, закупки, производство, BI | Stable APIs/events, audit and telemetry |

Правило roadmap: Будущая функциональность не должна усложнять MVP без проверяемой необходимости. Подготовка ограничивается стабильными идентификаторами, границами модулей, событиями и контрактами.

21. Риски, зависимости и открытые решения

| ID | Вопрос / риск | Влияние | Действие / владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | ODS issuer, endpoints, scopes, claims и test tenant не переданы | Блокирует надёжную auth integration | Получить integration pack до Sprint 1 / Product+Security |
| Q-02 | Локали MVP и URL policy зафиксированы: ru, en, uz; требуется план наполнения переводов | Риск неполного контента и hreflang coverage | Утвердить владельцев/сроки переводов и fallback UI до Sprint 1 / Product+Content |
| Q-03 | Не определена ценовая модель | Влияет на OrderLine и UI | Выбрать quote-only или price snapshot / Sales+Product |
| Q-04 | Нет прогноза нагрузки и объёма каталога | Риск неверных SLO/indexes | Дать 12-месячный forecast / Business |
| Q-05 | Не утверждены legal/privacy retention | Риск compliance | Утвердить data classification и retention / Legal |
| Q-06 | Не выбраны hosting, email и object storage | Влияет на infra и DR | ADR до начала platform work / Architecture |
| Q-07 | OpenAPI 3.2 поддерживается не всеми инструментами | Риск contract pipeline | Tool compatibility spike; generated 3.1 artifact только по ADR |
| Q-08 | OAuth 2.1 пока draft | Нельзя ссылаться как на финальный RFC | RFC 9700 + OIDC Core; review при публикации OAuth 2.1 |

21.1. Change control

- Инициатор создаёт change request с причиной, затронутыми requirement IDs, scope/schedule/security/data impact.

- Архитектурные изменения сопровождаются ADR с вариантами, решением и последствиями.

- Product Owner утверждает продуктовый scope; Architecture/Security утверждают соответствующие нормативные области.

- После утверждения обновляются ТЗ, backlog, OpenAPI/schema, tests и release plan в одном изменении либо связанных атомарных изменениях.

Приложение A. Матрица трассируемости требований

| Requirement IDs | Подсистема | Доказательство | Релиз |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB-001..012 | Public website | E2E + SEO + a11y | MVP |
| CAT-001..010 | Catalog | Unit + integration + E2E | MVP |
| IAM-001..008 | Identity | OIDC integration + security + E2E | MVP |
| ORD-001..010 | Ordering | Domain unit + DB integration + E2E | MVP |
| ACC-001..006 | Account | RBAC integration + E2E | MVP |
| ADM-001..007 | Admin | Permission negative tests + E2E | MVP |
| CMS-001..012 | Content | Validation + publish/cache E2E | MVP |
| ARC-001..005 | Architecture | Dependency/lint rules + review | MVP |
| API-001..009 | Contracts | OpenAPI/schema CI gates | MVP |
| SEC-001..010 | Security | Security tests/scans/threat model | MVP |
| OBS-001..008 | Observability | Telemetry integration + dashboard | MVP |
| DB-001..010 | Data | Migration/restore/integration | MVP |
| UX-001..011 | UX | A11y/responsive/usability | MVP |
| URL/SEO policy | Content + Catalog + Public | Migration + SEO integration + redirect E2E | MVP |

Приложение B. Каталог кодов ошибок

| code | HTTP | Смысл |
| --- | --- | --- |
| AUTH_REQUIRED | 401 | Отсутствует действительная сессия |
| AUTH_CALLBACK_FAILED | 401 | OIDC callback не прошёл проверку |
| ACCESS_DENIED | 403 | Недостаточно permission |
| COMPANY_REQUIRED | 403/409 | Нет активной компании для B2B-действия |
| RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | Ресурс не найден либо скрыт политикой доступа |
| VALIDATION_FAILED | 422 | Невалидные поля запроса |
| ORDER_STATE_CONFLICT | 409 | Переход невозможен из текущего статуса |
| CONCURRENCY_CONFLICT | 409/412 | Ресурс изменён другой операцией |
| IDEMPOTENCY_CONFLICT | 409 | Ключ повторно использован с другим payload |
| RATE_LIMITED | 429 | Превышен лимит; Retry-After при возможности |
| DEPENDENCY_UNAVAILABLE | 503 | Критическая зависимость временно недоступна |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Непредвиденная безопасно скрытая ошибка |
| SLUG_CONFLICT | 409 | Slug уже занят текущим или историческим route в этой locale/type |
| LOCALE_NOT_SUPPORTED | 404/422 | Locale отсутствует в allowlist маршрута или входного контракта |
| CANONICAL_ROUTE_MISSING | 500 | Нарушен внутренний инвариант опубликованного перевода; наружу безопасная ошибка |

Приложение C. Каталог аудируемых событий

| event.name | Когда создаётся | Обязательные атрибуты |
| --- | --- | --- |
| auth.login_succeeded | Успешная локальная сессия после ODS | actorId, issuer, authTime, traceId |
| auth.login_failed | Управляемая ошибка callback | reasonCode, issuer?, traceId; без token |
| user.role_changed | Изменение роли/permission | actorId, targetUserId, before, after, reason |
| catalog.product_published | Публикация товара | actorId, productId, version |
| content.published | Публикация материала | actorId, contentId, locale, version |
| order.submitted | DRAFT -> SUBMITTED | actorId, orderId, companyId, version |
| order.status_changed | Любой переход state machine | actorId, orderId, from, to, reason, traceId |
| order.modified_by_admin | Изменение условий/позиций по политике | actorId, orderId, safe diff, reason |
| data.exported | Выгрузка данных | actorId, scope, filters, recordCount |
| security.permission_denied | Значимое запрещённое действие | actorId?, permission, target, traceId |
| content.slug_changed | Изменение canonical slug материала | actorId, contentId, translationId, locale, oldSlug, newSlug, traceId |
| catalog.product_slug_changed | Изменение slug товара | actorId, productId, locale, oldSlug, newSlug, traceId |

Приложение D. Реестр архитектурных решений (ADR backlog)

| ADR | Решение | Статус |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Modular monolith и границы модулей | Принять до scaffold |
| ADR-002 | Next.js deployment topology: web + worker | Принять до infra |
| ADR-003 | ODS Identity claim mapping и session strategy | Блокирующий |
| ADR-004 | OpenAPI 3.2 toolchain и compatibility artifact | Блокирующий |
| ADR-005 | Order pricing: quote-only vs price snapshot | Бизнес-решение |
| ADR-006 | Object storage и upload scanning | До Catalog assets |
| ADR-007 | Outbox processing и email provider | До notifications |
| ADR-008 | Hosting, PostgreSQL HA и backup/PITR | До staging |
| ADR-009 | Telemetry backends и retention | До staging |
| ADR-010 | Localization strategy: translation entities, slug-only Content URL и publicId-slug Product URL | Принято в ТЗ v1.1; оформить ADR при scaffold |
| ADR-013 | PostgreSQL 19 Beta 2 для initial production; переход на PostgreSQL 19 GA отдельным утверждённым change | Принятый риск |

Приложение E. Нормативные и справочные источники

Нормативные версии проверены на дату документа. Для компонентов, выпускаемых независимо и часто, рабочая версия фиксируется lockfile/образом, а политика обновления требует latest supported stable release после прохождения CI.

OpenAPI Specification 3.2.0: https://spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html

JSON Schema Draft 2020-12: https://json-schema.org/draft/2020-12

RFC 9457 — Problem Details for HTTP APIs: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457.html

RFC 9700 — Best Current Practice for OAuth 2.0 Security: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html

OAuth 2.1 Internet-Draft (work in progress): https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/

OpenID Connect Core 1.0: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html

W3C Trace Context: https://www.w3.org/TR/trace-context/

W3C Baggage: https://www.w3.org/TR/baggage/

OpenTelemetry Specification: https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/

OTLP Specification: https://opentelemetry.io/docs/specs/otlp/

OpenTelemetry Semantic Conventions: https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/

RFC 5424 — The Syslog Protocol: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5424.html

Next.js Dynamic Segments: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/dynamic-routes

Next.js generateMetadata: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/functions/generate-metadata

Next.js permanentRedirect: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/functions/permanentRedirect

Prisma compound IDs and unique constraints: https://docs.prisma.io/docs/orm/prisma-client/special-fields-and-types/working-with-composite-ids-and-constraints

Prisma indexes: https://docs.prisma.io/docs/orm/prisma-schema/data-model/indexes

Google Search URL structure: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/url-structure

Google localized versions / hreflang: https://developers.google.com/search/docs/specialty/international/localized-versions

Google canonical and redirects: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

Исходные материалы EraMix

EraMix_MVP_Technical_Specification.docx — исходная продуктовая рамка MVP.

EraMix_Engineering_Standards.docx — исходные обязательные инженерные стандарты.

Приложенный текст о совместном применении OpenTelemetry и RFC 5424 — уточнение logging/observability архитектуры.

Приложение F. Архитектура локализованных URL и slug lifecycle

Нормативное решение: Article/Page используют slug-only canonical URL с историей маршрутов; Product использует стабильный publicId + локализованный slug; Order использует публичный номер. Внутренний id, publicId и slug хранятся раздельно.

F.1. Принятая URL-матрица

| Сущность | Canonical URL | Механизм устойчивости |
| --- | --- | --- |
| Article | /{locale}/articles/{localizedSlug} | ArticleRoute хранит current/history; старый slug -> 308 |
| CMS Page | /{locale}/pages/{localizedSlug} | PageRoute по тем же правилам; системные страницы могут иметь reserved slug |
| Category | /{locale}/catalog/{localizedSlug} | CategoryTranslation + route history при опубликованном изменении |
| Product | /{locale}/catalog/{publicId}-{localizedSlug} | Поиск по publicId; slug mismatch -> 308; история slug не обязательна |
| Order | /{locale}/account/orders/{orderNumber} | Защищённый route; orderNumber не заменяет authorization |

Сегмент {locale} принимает только ru, en, uz в lowercase.

Сегменты articles, pages, catalog и account являются стабильными техническими сегментами и не переводятся в MVP.

Универсальный шаблон /{locale}/{type}/{ulid}-{slug} не применяется ко всем сущностям: он избыточен для SEO-статей и не подходит заказам.

Если будущий ADR потребует ID в URL статьи, допускается /{locale}/articles/{publicId}-{slug}; внутренний UUID и полный time-sortable ID не публикуются автоматически.

F.2. Идентификаторы и нормализация slug

| Поле | Назначение | Правило |
| --- | --- | --- |
| id | Внутренняя identity и foreign keys | UUIDv7/эквивалент; не показывается в public URL |
| publicId | Стабильный публичный ключ Product | 10-12 Base32 символов; random; UNIQUE; immutable |
| slug | Локализованная читаемая часть URL | 1-180; lowercase; Unicode/ASCII по утверждённой policy; дефисы |
| locale | Язык перевода и URL | ru ¦ en ¦ uz; язык route обязан совпадать с translation |
| orderNumber | Публичная ссылка/коммуникация заказа | Отдельный непрогнозируемый формат; UNIQUE; authorization обязателен |

Slug создаётся из title как предложение только при создании перевода. Дальнейшее изменение title не меняет slug.

Нормализатор применяет Unicode normalization, trim, lowercase, пробелы/разделители -> '-', схлопывание повторных дефисов и удаление крайних дефисов.

Запрещены '/', '\', '?', '#', control characters, dot segments, encoded separators и пустой результат.

Reserved slug: admin, api, account, login, logout, sitemap.xml, robots.txt, _next и утверждённые системные маршруты.

F.3. Prisma-модель статей и истории маршрутов

Текущий и исторические slug находятся в одной таблице ArticleRoute. Это обеспечивает единую уникальность и исключает коллизию между новым canonical slug и старым alias другой статьи.

enum Locale { ru en uz }
enum PublicationStatus { DRAFT PUBLISHED ARCHIVED }

model Article {
  id           String                @id @default(uuid()) @db.Uuid
  status       PublicationStatus     @default(DRAFT)
  publishedAt  DateTime?
  translations ArticleTranslation[]
  createdAt    DateTime              @default(now())
  updatedAt    DateTime              @updatedAt
}

model ArticleTranslation {
  id             String         @id @default(uuid()) @db.Uuid
  articleId      String         @db.Uuid
  locale         Locale
  title          String
  summary        String?
  content        Json
  seoTitle       String?
  seoDescription String?
  article        Article        @relation(fields: [articleId], references: [id],
                                           onDelete: Cascade)
  routes         ArticleRoute[]

  @@unique([articleId, locale])
  @@unique([id, locale])
}

model ArticleRoute {
  id            String             @id @default(uuid()) @db.Uuid
  translationId String             @db.Uuid
  locale        Locale
  slug          String             @db.VarChar(180)
  isCanonical   Boolean            @default(false)
  createdAt     DateTime           @default(now())
  translation   ArticleTranslation @relation(
    fields: [translationId, locale], references: [id, locale], onDelete: Cascade
  )

  @@unique([locale, slug])
  @@index([translationId, isCanonical])
}

Дополнительный PostgreSQL constraint создаётся в Prisma migration SQL:

CREATE UNIQUE INDEX "ArticleRoute_one_canonical"
ON "ArticleRoute" ("translationId")
WHERE "isCanonical" = true;

Для Page/Category применяется эквивалентная route-модель либо общий типизированный registry с полноценными foreign keys.

Полиморфный registry без DB foreign keys допускается только по ADR; предпочтительны отдельные таблицы маршрутов по агрегатам.

F.4. Prisma-модель товара

model Product {
  id           String               @id @default(uuid()) @db.Uuid
  publicId     String               @unique @db.VarChar(12)
  sku          String               @unique
  status       PublicationStatus    @default(DRAFT)
  translations ProductTranslation[]
}

model ProductTranslation {
  id             String  @id @default(uuid()) @db.Uuid
  productId      String  @db.Uuid
  locale         Locale
  name           String
  slug           String  @db.VarChar(180)
  description    Json?
  seoTitle       String?
  seoDescription String?
  product        Product @relation(fields: [productId], references: [id],
                                   onDelete: Cascade)

  @@unique([productId, locale])
  @@unique([locale, slug])
}

Product URL разрешается сначала по publicId. Поэтому старый slug не нужен для идентификации: если запрошенный slug отличается от текущего ProductTranslation.slug, сервер выполняет 308 на canonical URL.

F.5. Next.js App Router и единый URL builder

apps/web/app/[locale]/articles/[slug]/page.tsx
apps/web/app/[locale]/pages/[slug]/page.tsx
apps/web/app/[locale]/catalog/[productRef]/page.tsx
apps/web/app/[locale]/account/orders/[orderNumber]/page.tsx

export const articleUrl = (x: { locale: Locale; slug: string }) =>
  `/${x.locale}/articles/${x.slug}`;

export const productUrl = (x: {
  locale: Locale; publicId: string; slug: string;
}) => `/${x.locale}/catalog/${x.publicId}-${x.slug}`;

URL builder находится в shared application/contracts package и используется public UI, admin preview, sitemap, metadata, email, JSON-LD и tests.

Ручная конкатенация URL в React components, repositories и email templates запрещена lint/review rule.

Next.js params валидируются: locale allowlist, slug limits и безопасный parser productRef с фиксированной publicId grammar.

F.6. Разрешение статьи и redirect

- Нормализовать и проверить locale/slug без изменения смысла опубликованного URL.

- Найти ArticleRoute по compound unique locale_slug и загрузить translation/article.

- Если route отсутствует, article не PUBLISHED или publishedAt в будущем - вернуть 404.

- Если isCanonical=false, найти canonical route того же translation и вернуть 308 непосредственно на него.

- Если canonical route отсутствует, зафиксировать invariant violation/metric и вернуть безопасный INTERNAL_ERROR.

- Если route canonical, отрендерить только translation запрошенной locale.

const route = await prisma.articleRoute.findUnique({
  where: { locale_slug: { locale, slug } },
  include: {
    translation: {
      include: {
        article: true,
        routes: { where: { isCanonical: true }, take: 1 },
      },
    },
  },
});

if (!route || route.translation.article.status !== "PUBLISHED") notFound();
if (!route.isCanonical) {
  const canonical = route.translation.routes[0] ?? invariantError();
  permanentRedirect(articleUrl({ locale, slug: canonical.slug }));
}

F.7. Транзакция смены slug

- Admin отправляет translationId, newSlug, expectedVersion и причину изменения.

- Application service нормализует slug, проверяет reserved list и permission content.slug.change.

- В одной Prisma transaction текущий canonical route переводится в isCanonical=false, затем создаётся новый canonical route.

- P2002/unique violation преобразуется в SLUG_CONFLICT; транзакция полностью откатывается.

- В той же транзакционной границе создаются AuditEvent и OutboxMessage content.slug_changed.

- После commit worker инвалидирует old/new cache, обновляет search/sitemap и отправляет telemetry.

await prisma.$transaction(async (tx) => {
  const current = await tx.articleRoute.findFirstOrThrow({
    where: { translationId, isCanonical: true },
  });
  if (current.slug === newSlug) return;

  await tx.articleRoute.update({
    where: { id: current.id }, data: { isCanonical: false },
  });
  await tx.articleRoute.create({
    data: { translationId, locale: current.locale,
            slug: newSlug, isCanonical: true },
  });
  await writeSlugAuditAndOutbox(tx, current, newSlug, actor);
});

F.8. SEO metadata, hreflang и sitemap

Root layout задаёт metadataBase из валидированной PUBLIC_BASE_URL; production URL не выводится из Host header.

generateMetadata возвращает title, description, canonical, Open Graph URL и languages map только для опубликованных переводов.

Каждый language URL содержит hreflang на себя и на все доступные переводы; x-default ведёт на английскую default locale либо language selector.

Sitemap включает только canonical published routes; history routes, draft/preview, admin/account и redirect endpoints исключаются.

Robots/canonical не используются как замена redirect. Старый опубликованный slug всегда отвечает одним 308.

return {
  title: translation.seoTitle ?? translation.title,
  description: translation.seoDescription ?? translation.summary,
  alternates: {
    canonical: articleUrl({ locale, slug: canonical.slug }),
    languages: {
      ru: "/ru/articles/...",
      en: "/en/articles/...", uz: "/uz/articles/...",
      "x-default": "/en/articles/...",
    },
  },
};

F.9. Admin UX и API contract

| Операция | API/use case | Обязательное поведение |
| --- | --- | --- |
| Создать перевод | CreateArticleTranslation | locale UNIQUE; slug suggestion; preview; canonical route до publish |
| Изменить title | UpdateArticleTranslation | slug не меняется; editor видит текущий canonical URL |
| Изменить slug | ChangeArticleSlug | отдельный permission; reason; expectedVersion; transaction; audit |
| Опубликовать | PublishArticleTranslation | SEO/route/internal links valid; canonical exists; cache/search update |
| Архивировать | ArchiveArticle | route policy: 404/410 либо redirect только на реальную replacement |
| Переключить язык | ResolveTranslationRoute | переход по canonical route перевода; отсутствие перевода явно |

Endpoint изменения slug должен быть командным, например PATCH /api/v1/articles/{id}/translations/{locale}/slug, а не универсальным raw CRUD таблицы routes.

Response возвращает oldUrl, canonicalUrl, redirectCreated, version и audit correlation/traceId; route history доступна только редактору с permission.

Slug preview не резервирует значение надолго. Конечную гарантию даёт unique constraint в commit transaction.

F.10. Наблюдаемость и безопасность

| Сигнал | Минимальные атрибуты |
| --- | --- |
| content.slug_changed | contentId, translationId, locale, oldSlug, newSlug, actorId, traceId |
| route.redirect | contentType, locale, sourceSlugHash/allowed value, targetRoute, status=308 |
| route.not_found | contentType, locale, normalized reason; без PII/query string |
| slug.conflict | contentType, locale, actorId?, traceId; конфликтующее entityId только в audit |
| canonical.invariant_violation | translationId, locale, routeCount, release, traceId; alert |

Нельзя писать полный произвольный URL/query в логи без sanitization; токены preview и персональные параметры исключаются.

publicId и slug не предоставляют доступ к draft/private данным. Status, publishedAt, tenant/permission проверяются после resolution.

Redirect target строится только URL builder из доверенных DB-компонентов; open redirect через user input запрещён.

Метрики: route_resolution_total{type,outcome}, route_redirect_total{type,locale}, slug_conflict_total{type}, canonical_invariant_violation_total.

F.11. Миграция и rollout

- Expand: создать translation/route/publicId columns и constraints без удаления legacy slug.

- Backfill: перенести существующий контент в default locale, сгенерировать/проверить локализованные slug и publicId; сформировать collision report.

- Dual-read validation: сравнить legacy resolver и новый resolver на выгрузке всех опубликованных URL; расхождения блокируют release.

- Switch: включить новый URL builder, canonical/hreflang/sitemap и redirects; наблюдать 404/redirect/canonical SLI.

- Contract: удалить legacy slug только после периода наблюдения, подтверждённого crawl report и резервной копии; history routes сохраняются.

Так как исходный код EraMix на момент ТЗ отсутствует, greenfield-реализация начинает сразу с новой модели; этапы migration обязательны только при появлении legacy данных/прототипа.

F.12. Критерии приёмки URL policy

Для каждой опубликованной ru/en/uz версии существует ровно один canonical route.

Одинаковый slug разрешён в разных locale, но не дважды внутри одной locale и типа сущности.

Старый slug статьи отвечает 308 непосредственно на текущий canonical; цепочки и циклы отсутствуют.

Product разрешается по publicId; корректный ID с устаревшим slug получает 308; неизвестный ID получает 404.

Изменение title не меняет slug; изменение slug требует отдельной команды, permission, reason, version и audit.

Коллизия current/history slug возвращает 409 SLUG_CONFLICT и не меняет состояние БД.

Language switcher ведёт на canonical slug соответствующего перевода; отсутствующий перевод не подменяется.

Canonical, hreflang, x-default, Open Graph, JSON-LD, sitemap и внутренние ссылки согласованы.

Draft/archived/private content не раскрывается через route resolution или знание publicId/slug.

Prisma migrations проходят clean install и upgrade; DB constraints проверены integration tests.

E2E покрывает current route, history redirect, slug conflict, missing locale, product slug mismatch, 404/410 и cache invalidation.

Наблюдаемость фиксирует outcomes без токенов, PII и неконтролируемых URL payload.

F.13. Примеры итоговых URL

/ru/articles/festival-druzhba-v-parke-yangi-uzbekistan
/en/articles/friendship-festival-in-yangi-uzbekistan-park
/uz/articles/yangi-ozbekiston-bogidagi-dostlik-festivali

/ru/catalog/P8K4F2M9-krasnaya-futbolka
/en/catalog/P8K4F2M9-red-t-shirt
/uz/catalog/P8K4F2M9-qizil-futbolka